## Slide 1: Обеспечение и контроль качества при проработке и реализации крупных инвестиционных проектов Реализация принципов управления качеством в компании «Шелл»
Качество принимаемых решений как основа высокой инвестиционной эффективности
Седерик Кремерс,
Председатель концерна «Шелл» в России

## Slide 2
Корпоративная система обеспечения и контроля качества «Шелл»
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
И
ОЦЕНКА ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРОВЕРКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ
ВНУТРЕННИЙ
АУДИТ
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Внутренняя оценка профильных специалистов и проектной группы
Независимо от проектной группы
Независимо от производственного блока
Инвестиции в потенциальный проект
Конкурентоспособность
Надёжность
Привлекательность
Устойчивость

## Slide 3
Проработка и реализация проекта на основе поэтапного принятия решений
Контроль
экономических параметров
Контроль экономических параметров
Контроль экономических параметров
Инвестиционное решение
Предварительное изучение возможности
Подтверждение готовности
Анализ экономической эффективности инвестиций
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОЦЕНКА
ВЫБОР
РЕШЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Изучение возможности
Понимание всех аспектов потенциального проекта
Предварительная проработка проекта
Раннее привлечение профильных специалистов Дивергентное мышление
Выбор решения
Стандартизация, сравнение с лучшими отраслевыми показателями Конвергентное мышление
Принятие решения
об инвестировании в проект
Реализация проекта
Получение прибыли
Концептуальная проработка проекта
Технико-экономическое обоснование проекта
Выбор оптимального решения
Подтверждение готовности к реализации
Подтверждение готовности к эксплуатации

## Slide 4
Этапы принятия решений: продолжение, пересмотр, либо прекращение / приостановка
Value Assurance Review
Value Assurance Review
Opportunity Framing
Commissioning & Start-up Review
Look back Reviews
Прекращение
Продолжение
Пересмотрe
Пересмотр
Value Assurance Review
Investment Decision
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОЦЕНКА
ВЫБОР
РЕШЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Предварительное изучение возможности
Контроль экономических параметров
Контроль экономических параметров
Контроль экономических параметров
ОИР
Подтверждение к готовности
Анализ экономической эффективности инвестиций
Изучение возможности
Понимание всех аспектов потенциального проекта
Предварительная проработка проекта
Раннее привлечение профильных специалистов Дивергентное мышление
Выбор решения
Стандартизация, сравнение с лучшими отраслевыми показателями Конвергентное мышление
Принятие решения
об инвестировании в проект
Реализация проекта
Получение прибыли

## Slide 5
Принцип TECOP при реализации проектов СПГ
T
технические
аспекты
E
экономические
аспекты
C
коммерческие
аспекты
O
организационные
аспекты
P
социально-
политические
аспекты
Управление рисками
и возможностями
Поставки газа
Инфраструктура/состав работ,
технология
Эксплуатация/эксплуатационная
готовность
Целостность оборудования и технологическая безопасность
Потенциал реализации
Охрана труда
Затраты полного срока эксплуатации
График работ
Разделение на этапы
Мощность производства
Неоправданные затраты
Государственная поддержка
Налоговый режим
Организация подрядных работ
Финансирование
Конкуренция
Маркетинг
Ответственность
Государственные органы
Заинтересованные стороны/
местное население
Нормативно-правовая среда
Репутация
Российское участие
Санкционный режим
Организационная структура
Ресурсы
Компетенции/возможности
Системы управления
Структура управления

## Slide 6
Обеспечение экономической эффективности проектов на основе качества принимаемых решений
Качество решений
Широкий спектр нужной информации
Реалистичные альтернативные решения
Контекст для
принятия решений
Сравнение экономической эффективности возможных
вариантов
Поддержка всех заинтересо-ванных сторон
Надёжные аргументы

## Slide 7
Выводы